|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \*\*Kuupäev | Töö | Meetod | Tähtaeg | Valmis |
| 08.01.2018 | Teemavalik – Manga pood | Populaarne noorte seas | 17.01.2018 | + |
| 22.01.2018 | Kalender plaan | Microsoft word | 24.01.2018 | + |
| 01.02.2018 | veebilehe disain | Photoshop | 03.02.2018 | + |
| 03.02.2018 | Andmebaasi struktuur | Paber ja pliiats | 05.02.2018 | + |
| 04.02.2018 | Frameworki valimine | Google | 04.02.2018 | + |
| 05.02.2018 | Veebilehe struktuur | Html,php, Atom | 10.02.2018 | + |
| 06.02.2018 | Headeri valmistamine | Atom | 15.02.2018 | + |
| 06.02.2018 | Footeri valmistamine | Atom | 15.02.2018 | + |
| 06.02.2018 | Logo valmistamine | Photoshop | 06.02.2018 | + |
| 02.03.2018 | Menüü valmistamine | Atom | 15.03.2018 | + |
| 06.03.2018 | Veebilehe css | Atom | 17.06.2018 | + |
| 09.03.2018 | Mobiilivaade tegemine | Atom | 17.06.2018 | + |
| 14.03.2018 | Prototüüp | Atom | 28.02.2018 | + |
| 17.06.2018 | Mobiilivaade testimine | Atom, Chrome | 17.06.2018 | + |
| 14.03.2018 | Otsingu koodimine | Atom, Chrome | 24.03.2018 | + |
| 24.03.2018 | Prototüübi testimine | Atom, Chrome | 24.03.2018 | + |
| 25.03.2018 | Prototüübi parandamine | Atom | 15.04.2018 | + |
| 18.04.2018 | Andmebaasi tegemine | Phpmyadmin | 17.06.2018 | + |
| 18.04.2018 | Andmebaasi vigade otsimine | Phpmyadmin | 17.06.2018 | + |
| 22.04.2018 | Andmebaasi vigade parandamine | Phpmyadmin | 17.06.2018 | + |
| 24.04.2018 | Otsingu testimine | Atom, Chrome | 24.04.2018 | + |
| 23.04.2018 | Otsingu parandmaine | Atom, Chrome | 01.05.2018 | + |
| 03.05.2018 | Admini paneel | Atom | 15.05.2018 | + |
| 15.02.2018 | Admini paneeli testimine | Atom | 15.05.2018 | + |
| 18.05.2018 | Admini paneeli täieldamine | Atom | 25.05.2018 | + |
| 27.05.2018 | Andmete lisamine | Admin paneel | 27.05.2018 | + |
| 30.05.2018 | Kasutaja registratsion | Atom | 04.06.2018 | + |
| 04.06.2018 | Kasutaja logimine | Atom | 04.06.2018 | + |
| 05.06.2018 | Kasutaja panel | Atom | 07.07.2018 | + |
| 08.06.2018 | Kasutaja andmete muutmine | Atom | 10.06.2018 | + |
| 10.06.2018 | Kasutaja kustutamine | Atom | 10.06.2018 | + |
| 10.06.2018 | Siduda kõik andmebaasiga | Atom | 10.06.2018 | + |
| 11.06.2018 | Kasutaja paneeli testimine | Atom, Chrome | 11.06.2018 | + |
| 11.06.2018 | Veebilehe poolik valmis | Atom, Chrome | 11.06.2018 | + |
| 12.06.2018 | Mangate lisamine | Atom, phpmyadmin | 13.06.2018 | + |
| 13.06.2018 | Andmete lisamine | Atom, phpmyadmin | 13.06.2018 | + |
| 14.06.2018 | Veebilehe testimine | Atom, Chrome | 14.06.2018 | + |
| 14.06.2018 | Vigade parandamine | Atom, Chrome, phpmyadmin | 16.06.2018 | + |
| 17.06.2018 | Veebilehe lõpetamine | Atom, Chrome, phpmyadmin | 17.06.2018 | + |
|  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |